SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

VARAŽDIN

Dario Perić

Dominik Gal

Senko Pušec

Zoran Jovanović

ODVJETNIČKIURED

PROJEKT IZ KOLEGIJA PROGRAMSKO INŽENJERSTVO

Varaždin 2014.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

VARAŽDIN

Dominik Gal, 39185/10-R

Dario Perić, 39324/10-I

Senko Pušec, 39216/10-R

Zoran Jovanović, 38294/09-R

ODVJETNIČKI URED

PROJEKT IZ KOLEGIJA PROGRAMSKO INŽENJERSTVO

Nositelj kolegija:

Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja

Mentor:

Boris Tomaš, mag. inf.

Varaždin, travanj 2014.

Sadržaj

1.	Uvod	1

2.	Specifikacije zahtjeva	2

2.1.	Svrha i cilj aplikacije	2

2.2.	Funkcije aplikacije	2

2.3.	Zahtjevi aplikacije	2

3.	Projektni plan	3

3.1.	Definiran projektni tim	3

3.2.	Terminski plan projekta	3

3.3.	Proračun i budžet projekta	5

3.4.	Ponuda naručitelju	5

4.	Slučajevi korištenja	7

5.	Dijagrami slijeda	8

5.1.	Prijava u sustav	9

5.1.1.	Opis dijagrama slijeda „Prijava u sustav“	10

5.2.	Dijagram slijeda „Pregledavanje spisa“	11

5.2.1.	Opis dijagrama slijeda „Pregledavanje spisa“	12

5.3.	Dijagram slijeda „Pregledavanje aktivnih spisa“	13

5.3.1.	Opis dijagrama slijeda „Pregledavanje aktivnih spisa“	14

5.4.	Dijagram slijeda „Pregledavanje arhviranih spisa“	15

5.4.1.	Opis dijagrama slijeda „Pregledavanje arhiviranih spisa“	16

6.	Dijagrami aktivnosti	17

6.1.	Prijava u sustav	17

6.2.	Pregledavanje spisa	18

6.3.	Pregledavanje aktivnih spisa	19

6.4.	Pregledavanje arhviranih spisa	20

# Uvod

U ovom dokumentu se nalazi tehnička dokumentacija za projekt izrade aplikacije za odvjetnički ured. Aplikacija bi trebala olakšati svakodnevne poslove odvjetničkih ureda. Ideja je da aplikacija služi kao organizator posla s spisima odnosno da bi korisnici aplikacije mogli pomoću nje pregledavati i uređivati informacije o svojim predmetima odnosno spisima. Kako bi se ograničilo djelovanje nad spisima aplikacije će također sadržavati određene razine korisnika odnosno različite korisnike s različitim korisničkim opcijama tj pravima.

Tehnička dokumentacija sadržava sljedeće dijagrame:

- Terminski plan projekta

- Proračun i budžet projekta

- Dijagrame slijeda

- Dijagrame aktivnosti

Svaki dijagram slijeda u nastavku ima opis navedenog. Dijagrami slijeda i dijagrami aktivnosti su redom:

- Prijava u sustav

- Pregledavanje spisa

- Pregledavanje aktivnih spisa

- Pregledavanje arhiviranih spisa

Svi dijagrami slijeda i aktivnosti su izrađeni u VisualParadigm 11.1 alatu dok su terminski plan i prodačun rađeni u MS Projectu.

# Specifikacije zahtjeva

## Svrha i cilj aplikacije

Aplikacija EOdvjetnik je aplikacija koja će odvjetničkim uredima olakšati organiziranje svojih predmeta. U današnje vrijeme odvjetnički uredi su suočeni s velikom količinom aktivnih predmeta što dovodi do zastoja u obradi samih predmeta te stvaranja visokih troškova poslovanja odvjetničkih ureda, produljenja trajanja obrade predmeta, gubitka informacija o predmetima i tako dalje, a samim time i administracijskih problema za klijente odvjetnika. Pomoću naše aplikacije odvjetnički uredi će moći jednostavnije i mnogo brže rukovati spisima i informacijama koje su im potrebne za daljnje postupanje s predmetima.

Ovim kratkim opisom dolazimo i do cilja naše aplikacije, a to je da bi naša aplikacija  trebala odvjetničkim uredima omogućiti bolje, brže i efikasnije organiziranje predmeta kako bi u isto vrijeme ubrzalo rad sa predmetima te samim time i skratilo vrijeme čekanja klijentima. Iz ovoga vidimo da je osnovni cilj same aplikacije štednja vremena, a time i novca jer ako odvjetnici mogu brže i efikasnije upravljati svojim predmetima tada će moći zaprimiti i veću količinu predmeta što automatski dovodi i do veće zarade.

## Funkcije aplikacije

Aplikacija EOdvjetnik će sadržavati sljedeće karakteristike:

- Početna stranica – na početnoj stranici prvo što možemo uočiti je sekcija za pregledavanje spisa koje je kreirao sam korisnik. Sa lijeve strane se nalaze četiri gumba „Spisi“ „Kontakti“ „Događaji“ i „Postavke“

- Spisi – pritiskom na gumb Spisi korisniku su ponuđene mogućnosti dodavanja, uređivanja te brisanja spisa. U ovoj sekciji korisnik stvara svoju bazu spisa te njome može upravljati na proizvoljan način.

- Kontakti – sekcija Kontakti je sekcija u kojoj se nalaze kontakti vezani za spise. Ti kontakti mogu, ali i ne moraju biti povezani s spisima

- Postavke – sekcija za upravljanje postavkama same aplikacije

## Ograničenja aplikacije

Kao što već i samo ime aplikacije EOdvjetnik govori ovo je aplikacija namijenjena za odvjetničke urede. Aplikacija je prototip i samim time je moguće da ne sadržava sve funkcionalnosti koje bi neki individualni odvjetnički ured zahtijevao, no aplikacija sama po sebi sadržava sve osnovne funkcionalnosti koje se smatraju općenito neophodnima. Na taj način smo stvorili srž aplikacije koja bi trebala ispuniti sve osnovne zahtjeve korisnika. U slučaju da pojedini odvjetnički uredi traže dodatne funkcionalnosti također je moguće ih naknadno stvoriti i nadograditi postojeću verziju do verzije koja će individualno više odgovarati naručiteljima.

## Zahtjevi aplikacije

- Računalo

- OS: WIN XP, VISTA, 7, 8

- HDD 1GB

- RAM: 1GB

- CPU: 1,5 GHz

# Projektni plan

Projektni plan se sastoji od sljedećih zahtjeva:

- definiran projektni tim

- terminski plan projekta

- proračun i budžet projekta

- ponuda naručitelju

## Definiran projektni tim

Naš projektni tim se sastoji od 4 člana. To su:

- Zoran Jovanović

- Senko Pušec

- Dario Perić

- Dominik Gal

## Terminski plan projekta

Terminski plan izrade projekta je mjesec dana. Terminski plan je vidljiv na slici ispod.

Slika 3.1. terminski plan

## Proračun i budžet projekta

Proračun projekta je rađen u MS Project 2007. On iznosi 107.640,00 kn. Proračun je na slici ispod.

Slika 3.2: Proračun i budžet projekta

## Ponuda naručitelju

Poštovani, analizirajuću probleme s kojima se suočavati stvorili smo aplikaciju koja bi vam uvelike olakšala rad s vašim predmetima odnosno aplikacija koja će skratiti vrijeme rada nad spisima te vam pomoći u organizaciji vašeg poslovanja s klijentima. Samim time će doprinijeti uštedi vašeg vremena, a samim time i novca što će na posljetku dovesti do većeg profita u poslovanju vašeg ureda.

Naravno kao što vam je već i poznato sve dobre stvari također i imaju svoju cijenu, no smatramo da cijena izrade aplikacije samo govori o tome kolika će biti vaša korist od aplikacije. Kako bismo ipak bili konkretni radi se o cijeni od 107.640,00 kn od čega je potrebna kotizacija od 30.000, 00 kn. Nakon ovog ulaganja smo sigurni da će profit biti takav da ćete već ubrzo zaboraviti koliko ste uložili u unapređivanje svoga poslovanja. Nadamo se vašem skorašnjem odgovoru te i mogućoj budućoj suradnji.

U tablici ispod se vidi obračun aplikacije.

| Obračun aplikacije |  |
| --- | --- |
| Planiranje projekta | 22.280,00 kn |
| Realizacija projekta | 85.360,00 kn |
| Ukupno | 107.640,00 kn |

Tablica 1: Obračun aplikacije

Srdačan pozdrav!

Tim Suits

# Slučajevi korištenja

Na temelju korisničkih zahtjeva kreirali smo slučajeve korištenja. Definirani slučajevi korištenja su:

- Prijava u sustav

- Upravljanje spisima

- Upravljanje događajima

- Upravljanje kontaktima

Slučaj korištenja „Prijava u sustav“ je osnovni korak u korištenju aplikacije. Bez tog koraka aplikaciju nije moguće koristi. Nakon što se odvjetnik prijavi dobiva sve mogućnosti aplikacije, a ukoliko prijava bude neuspješna dobiva poruku o pogreški, te mu je omogućena ponovna prijava.

Slučaj korištenja „Upravljanje spisima“ služi kao što i sam naslov govori za pregled spisa, kreiranih spisa te za pregled spremljenih spisa.

Slučaj korištenja „Upravljanje događajima“ služi da odvjetnik vidi detaljan prikaz aktivnih događaja, te da vidi kada koji događaj počinje, završava itd.

Slučaj korištenja „Upravljanje kontaktima“ služi da bi se mogli pregledavati kontakti, kao i detaljan prikaz svakog od njih.

U nastavku je prikaz dijagrama slučajeva korištenja.

Slika 4.1: dijagram slučajeva korištenja

Slika 4.2: dijagram slučajeva korištenja

Slika 4.3: dijagram slučajeva korištenja

Slika 4.4: dijagram slučajeva korištenja

Slika 4.5: dijagram slučajeva korištenja

# Dijagrami slijeda

Ovdje ćemo detaljnije prikazati slučajeve korištenja kroz dijagrame slijeda. Za svaki dijagram slijeda postoji opis određenog dijagrama. Dijagrami slijeda su prikazani za slijedeće slučajeve korištenja :

- Prijava u sustav

- Pregledavanje spisa

- Pregledavanje aktivnih spisa

- Pregledavanje arhiviranih spisa

U nastavku slijede prikazi dijagrama slijeda.

## Prijava u sustav

Slika 5.1: Dijagram slijeda "Prijava u sustav"

### Opis dijagrama slijeda „Prijava u sustav“

Odvjetnik pokreće aplikaciju pri čemu se odmah inicijalizira modul „Prijava u sustav“ te se odvjetniku prikaže forma za prijavu. Odvjetnik tada unosi svoje identifikacijske podatke, te se ti podaci nakon unosa provjeravaju u bazi podataka. SQL upitom se provjerava da li su uneseni  podaci točni, odgovara li uneseno korisničko ime unesenoj lozinki. Rezultat upita se vraća u modul „Prijava u sustav“ koji nakon toga obavještava aplikaciju da li su uneseni identifikacijski podaci točni ili nisu. Ukoliko identifikacijski podaci nisu točni prikazuje se porukao pogrešci te je korisniku opet prikazana forma za prijavu. Taj postupak se ponavlja dok je prijava neuspješna. Ukoliko su uneseni identifikacijski podaci točni prikazuje se izbornik aplikacije, uništava se modul „Prijava u sustav“ i korisniku su dostupne sve mogućnosti aplikacije.

## Dijagram slijeda „Pregledavanje spisa“

Slika 5.2: Dijagram slijeda "Pregledavanje spisa"

### Opis dijagrama slijeda „Pregledavanje spisa“

Dijagram prikazuje „Pregledavanje spisa“. Odvjetnik otvara formu za pregledavanje spisa i daje zahtjev za pregledavanjem postojećih spisa. Modul pregledavanje spisa šalje podatke bazi podataka u kojoj se izvršava upit te se podaci koji su rezultat upita šalju modulu za pregledavanje koji ih dalje prikazuje korisniku. Odvjetnik može izabrati nove spise ili uzaći iz aplikacije, ukoliko izabere daljnji pregled postupak se ponavlja te se izvršava novi upit, a ukoliko izabere izlaz, uništava se forma za pregledavanje spisa kako bi se oslobodili resursi te se forma zatvara i uništava.

## Dijagram slijeda „Pregledavanje aktivnih spisa“

Slika 5.3: Dijagram slijeda "Pregledavanje aktivnih spisa"

### Opis dijagrama slijeda „Pregledavanje aktivnih spisa“

Kod pregleda aktivnih spisa, odvjetnik može izabrati detaljan pregled spisa. Nakon pregledavanja spisa, odvjetnik vidi da li je predmet završen, te ukoliko je spis završen, odvjetnik ima mogućnosti slanja zahtjeva za naplatom klijentu svoje satnice odnosno izvršenog posla. Ukoliko predmet nije završen, odnosno odvjetnik ne želi poslati naplatu tada formu zatvara i forma za pregled aktivnih spisa se zatvara i dealociraju se resursi potrebni za formu.

## Dijagram slijeda „Pregledavanje arhviranih spisa“

Slika 5.4: Dijagram slijeda "Pregledavanje arhiviranih spisa"

### Opis dijagrama slijeda „Pregledavanje arhiviranih spisa“

Kod pregleda arhiviranih spisa odvjetnik ima i mogućnost pretraživanja spisa, kao i mogućnost detaljnog pregleda određenog spisa. Odvjetnik prvo odabire podatke za pretraživanje te se to salje u bazu. Upitom se provjerava da li postoje ti arhivirani spisi. Ukoliko postoje prikazat će se na zaslonu, a ukoliko ne postoje pojavit će se poruka o greški, te se opet pojaviti forma za upisi podataka za pretraživanje. Nakon uspješnog pretraživanja odvjetnik odabire mogućnost detaljnog prikaza određenog spisa. Šalje se u bazu podataka te se upitom vraćaju detaljni podaci o spisima. Nakon pregleda zatvara se forma te se dealocira modul „Pregledavanje arhviranih spisa“.

# Dijagrami aktivnosti

## Prijava u sustav

Slika 6.1: Dijagram aktivnosti "Prijava u sustav"

## Pregledavanje spisa

Slika 6.2: Dijagram aktivnosti "Pregledavanje spisa"

## Pregledavanje aktivnih spisa

Slika 6.3: Dijagram aktivnosti "Pregledavanje aktvnih spisa"

## Pregledavanje arhviranih spisa

Slika 6.4: Dijagram aktivnosti "Pregledavanje arhiviranih spisa"

# ERA model

Slika 7.1. ERA model

# ClassDiagram