SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

VARAŽDIN

Dario Perić

Dominik Gal

Senko Pušec

Zoran Jovanović

ODVJETNIČKI URED

PROJEKT IZ KOLEGIJA PROGRAMSKO INŽENJERSTVO

Varaždin 2014.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

VARAŽDIN

Dominik Gal, 39185/10-R

Dario Perić, 39324/10-I

Senko Pušec, 39216/10-R

Zoran Jovanović, 38294/09-R

ODVJETNIČKI URED

PROJEKT IZ KOLEGIJA PROGRAMSKO INŽENJERSTVO

Nositelj kolegija:

Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja

Mentor:

Boris Tomaš, mag. inf.

Varaždin, travanj 2014.

Sadržaj

1.	Uvod	1

2.	Specifikacije zahtjeva	2

3.	Projektni plan	3

3.1.	Definiran projektni tim	3

3.2.	Terminski plan projekta	3

3.3.	Proračun i budžet projekta	5

3.4.	Ponuda naručitelju	5

4.	Slučajevi korištenja	6

5.	Dijagrami slijeda	7

5.1.	Prijava u sustav	8

5.1.1.	Opis dijagrama slijeda „Prijava u sustav“	9

5.2.	Dijagram slijeda „Pregledavanje spisa“	10

5.2.1.	Opis dijagrama slijeda „Pregledavanje spisa“	11

5.3.	Dijagram slijeda „Pregledavanje aktivnih spisa“	12

5.3.1.	Opis dijagrama slijeda „Pregledavanje aktivnih spisa“	13

5.4.	Dijagram slijeda „Pregledavanje arhviranih spisa“	14

5.4.1.	Opis dijagrama slijeda „Pregledavanje arhiviranih spisa“	15

6.	Dijagrami aktivnosti	16

6.1.	Prijava u sustav	16

6.2.	Pregledavanje spisa	17

6.3.	Pregledavanje aktivnih spisa	18

6.4.	Pregledavanje arhviranih spisa	19

# Uvod

U ovom dokumentu se nalazi tehnička dokumentacija za projekt izrade aplikacije za odvjetnički ured. Aplikacija bi trebala olaksati svakodnevne poslove jednog odvjetnika. Ideja je da bi njom naš korisnik, odvjetnik, mogao si organizirati razne spise te obavljati naplatu završenih predmeta, pregledavati stare spise odnosno arhivu.

Tehnička dokumentacija sadržava sljedeće dijagrame:

- Terminski plan projekta

- Proračun i budžet projekta

- Dijagrame slijeda

- Dijagrame aktivnosti

Svaki dijagram slijeda u nastavku ima opis navedenog. Dijagrami slijeda i dijagrami aktivnosti su redom:

- Prijava u sustav

- Pregledavanje spisa

- Pregledavanje aktivnih spisa

- Pregledavanje arhiviranih spisa

Svi dijagrami slijeda i aktivnosti su izrađeni u Visual Paradigm 11.1 alatu dok su terminski plan i prodačun rađeni u MS Projectu.

# Specifikacije zahtjeva

# Projektni plan

Projektni plan se sastoji od sljedećih zahtjeva:

- definiran projektni tim

- terminski plan projekta

- proračun i budžet projekta

- ponuda naručitelju

## Definiran projektni tim

Naš projektni tim se sastoji od 4 člana. To su:

- Zoran Jovanović

- Senko Pušec

- Dario Perić

- Dominik Gal

## Terminski plan projekta

Terminski plan izrade projekta je mjesec dana. Terminski plan je vidljiv na slici ispod.

Slika 3.1. terminski plan

## Proračun i budžet projekta

Proračun projekta je rađen u MS Project 2007. On iznosi 107.640,00 kn. Proračun je na slici ispod.

Slika 3.2: Proračun i budžet projekta

## Ponuda naručitelju

Poštovani, mi smo izradili projektni plan izrade aplikacije koja bi vam omogućila lakše koordiniranje poslova, kreiranje i cuvanje spisa. Izrada aplikacije bi iznosila 107.640,00 kn.

Da bi krenuli u izradu aplikacije potrebna je kotizacija od 30.000,00 kn i tek onda krećemo sa izradom aplikacije.

Plaćanje izrade aplikacije se vrši uplatom na račun.

U tablici ispod se vidi obračun aplikacije.

| Obračun aplikacije |  |
| --- | --- |
| Planiranje projekta | 22.280,00 kn |
| Realizacija projekta | 85.360,00 kn |
| Ukupno | 107.640,00 kn |

Tablica 1: Obračun aplikacije

S poštovanjem,

Tim Suits.

# Slučajevi korištenja

Na temelju korisničkih zahtjeva kreirali smo slučajeve korištenja. Definirani slučajevi korištenja su:

- Prijava u sustav

- Pregledavanje spisa

- Pregledavanje aktivnih spisa

- Pregledavanje arhiviranih spisa

Slučaj korištenja „Prijava u sustav“ je osnovni korak u korištenju aplikacije. Bez tog koraka aplikaciju nije moguće koristi. Nakon što se odvjetnik prijavi dobiva sve mogućnosti aplikacije, a ukoliko prijava bude neuspješna dobiva poruku o pogreški, te mu je omogućena ponovna prijava.

Slučaj korištenja „Pregledavanje spisa“ služi kao što i sam naslov govori za pregled spisa, kreiranih spisa te za pregled spremljenih spisa.

Slučaj korištenja „Pregledavanje aktivnih spisa“ služi da odvjetnik vidi detaljan prikaz aktivnih spisa, te da vidi da li je predmet završen, i može odmah naplatiti klijentu svoje usluge.

Slučaj korištenja „Pregledavanje arhiviranih spisa“ služi da bi se mogli pregledavati arhivirani spisi, kao i detaljan prikaz svakog od njih.

U nastavku je prikaz dijagrama slučajeva korištenja.

# Dijagrami slijeda

Ovdje ćemo detaljnije prikazati slučajeve korištenja kroz dijagrame slijeda. Za svaki dijagram slijeda postoji opis određenog dijagrama. Dijagrami slijeda su prikazani za slijedeće slučajeve korištenja :

- Prijava u u sustav

- Pregledanjvanje spisa

- Pregledavanje aktivnih spisa

- Pregledavanje arhiviranih spisa

U nastavku slijede prikazi dijagrama slijeda.

## Prijava u sustav

Slika 5.1: Dijagram slijeda "Prijava u sustav"

### Opis dijagrama slijeda „Prijava u sustav“

Odvjetnik pokreće aplikaciju pri čemu se odmah inicijalizira modul „Prijava u sustav“ te se odvjetniku prikaže forma za prijavu. Odvjetnik tada unosi svoje identifikacijske podatke, te se ti podaci nakon unosa provjeravaju u bazi podataka. SQL upitom se provjerava da li su uneseni  podaci točni, odgovara li uneseno korisničko ime unesenoj lozinki. Rezultat upita se vraća u modul „Prijava u sustav“ koji nakon toga obavještava aplikaciju da li su uneseni identifikacijski podaci točni ili nisu. Ukoliko identifikacijski podaci nisu točni prikazuje se poruka o pogrešci te je korisniku opet prikazana forma za prijavu. Taj postupak se ponavlja dok je prijava neuspješna. Ukoliko su uneseni identifikacijski podaci točni prikazuje se izbornik aplikacije, uništava se modul „Prijava u sustav“ i korisniku su dostupne sve mogućnosti aplikacije.

## Dijagram slijeda „Pregledavanje spisa“

Slika 5.2: Dijagram slijeda "Pregledavanje spisa"

### Opis dijagrama slijeda „Pregledavanje spisa“

Dijagram prikazuje „Pregledavanje spisa“. Odvjetnik otvara formu za pregledavanje spisa i daje zahtjev za pregledavanjem postojećih spisa. Modul pregledavanje spisa šalje podatke bazi podataka u kojoj se izvršava upit te se podaci koji su rezultat upita šalju modulu za pregledavanje koji ih dalje prikazuje korisniku. Odvjetnik može izabrati nove spise ili uzaći iz aplikacije, ukoliko izabere daljnji pregled postupak se ponavlja te se izvršava novi upit, a ukoliko izabere izlaz, uništava se forma za pregledavanje spisa kako bi se oslobodili resursi te se forma zatvara i uništava.

## Dijagram slijeda „Pregledavanje aktivnih spisa“

Slika 5.3: Dijagram slijeda "Pregledavanje aktivnih spisa"

### Opis dijagrama slijeda „Pregledavanje aktivnih spisa“

Kod pregleda aktivnih spisa, odvjetnik može izabrati detaljan pregled spisa. Nakon pregledavanja spisa, odvjetnik vidi da li je predmet završen, te ukoliko je spis završen, odvjetnik ima mogućnosti slanja zahtjeva za naplatom klijentu svoje satnice odnosno izvršenog posla. Ukoliko predmet nije završen, odnosno odvjetnik ne želi poslati naplatu tada formu zatvara i forma za pregled aktivnih spisa se zatvara i dealociraju se resursi potrebni za formu.

## Dijagram slijeda „Pregledavanje arhviranih spisa“

Slika 5.4: Dijagram slijeda "Pregledavanje arhiviranih spisa"

### Opis dijagrama slijeda „Pregledavanje arhiviranih spisa“

Kod pregleda arhiviranih spisa odvjetnik ima i mogućnost pretraživanja spisa, kao i mogućnost detaljnog pregleda određenog spisa. Odvjetnik prvo odabire podatke za pretraživanje te se to salje u bazu. Upitom se provjerava da li postoje ti arhivirani spisi. Ukoliko postoje prikazat će se na zaslonu, a ukoliko ne postoje pojavit će se poruka o greški, te se opet pojaviti forma za upisi podataka za pretraživanje. Nakon uspješnog pretraživanja odvjetnik odabire mogućnost detaljnog prikaza određenog spisa. Šalje se u bazu podataka te se upitom vraćaju detaljni podaci o spisima. Nakon pregleda zatvara se forma te se dealocira modul „Pregledavanje arhviranih spisa“.

# Dijagrami aktivnosti

## Prijava u sustav

Slika 6.1: Dijagram aktivnosti "Prijava u sustav"

## Pregledavanje spisa

Slika 6.2: Dijagram aktivnosti "Pregledavanje spisa"

## Pregledavanje aktivnih spisa

Slika 6.3: Dijagram aktivnosti "Pregledavanje aktvnih spisa"

## Pregledavanje arhviranih spisa

Slika 6.4: Dijagram aktivnosti "Pregledavanje arhiviranih spisa"